Об итогах выполнения решения Коллегии от 13.02.2008.

| Задача | Реализация |
| --- | --- |
| 2.1.1. Создать в срок до 01.03.2008 муниципальную систему технического обслуживания внутренних компьютерных сетей подведомственных образовательных учреждений. | 43 школы поддерживаются; 12 требуют поддержки, но поддерживаются пока только удаленно; необходимо отобрать еще 5 системных администраторов; |
| 2.1.2. Завершить в срок до 01.09.2008 работы по подключению всех общеобразовательных учреждений к городской компьютерной сети. | 35 школ подключены; 21 осталась всего; в 12-и не окончены работы по монтажу ЛВС; 13 не подключены к сети Комтел; 6 готовы к подключению в ближайшее время |
| 2.1.3. Организовать в срок до 01.05.2008 работу по созданию локальных административных компьютерных сетей в общеобразовательных учреждениях, не вошедших в проект по внедрению ИКТ в управленческую деятельность в 2007 году. | Сделано. |
| 2.1.4. Организовать в срок до 01.09.2008 работу по обеспечению выхода в сеть Internet всех компьютерных классов общеобразовательных школ. | Собираем заявки. |
| 2.1.5. Модернизировать совместно с отделом мониторинга и организационной работы в срок до 01.05.2008 сайт управления образования. | 23.04 начнет работу новый сайт |
| 2.1.6. Создать совместно с УДОД «Центр развития детской одаренности» в срок до 01.04.2008 технические условия для функционирования электронного варианта школьной городской газеты. | Условия созданы, с 23.04 можно размещать на портале. |
| 2.1.7. Создать в срок до 01.05.2008 технические условия для размещения на сервере управления образования сайтов муниципальных образовательных учреждений. | Условия созданы, с 23.04 можно размещать на портале. |
| 2.1.8. Разработать в срок до 01.04.2008 регламент деятельности образовательных учреждений по техническому сопровождению программного комплекса «1С-Хронограф. Школа 2.5». | В процессе. |
| 2.1.9. Организовать в срок до 01.04.2008 работу по установке пакета федеральной поставки лицензионных программ в общеобразовательных учреждениях. | Работа организована. |
| 2.1.10. Разработать механизмы и организовать в срок до 01.09.2008 работу по утилизации устаревшей компьютерной техники в муниципальных образовательных учреждениях. | Исполнитель найден, ведутся юридические консультации по организации утилизации устаревшей компьютерной техники в муниципальных образовательных учреждениях. |
| 2.1.11. Разработать в срок до 01.09.2008 автоматизированную программу комплектования дошкольных образовательных учреждений | В процессе формулирования технического задания. Требуется встреча всех заинтересованных сторон. |