**Информационная справка**

 В 2020 году были отремонтированы спортивные залы в 17-ти школах (СШ № 53,18,61,5,62,1,22,14,37,9,23,2,7,54,33,35,44). На эти цели было выделено 63157,89 тыс.руб : бюджет города - 3157,89 тыс.руб; областной бюджет - 60000,00 тыс.руб).

 За счет средств городского бюджета в 2020 году продолжался 2-ой этап обустройства спортивных площадок на территории школ 28, 14, 41 и сооружение современных спортплощадок (СШ № 42,58,56,65) ( 8590,97 тыс.руб ).

 Открыта площадка ГТО в школе №9 (микрорайон ТЭЦ-3) ( 751,83 тыс.руб).

 Завершены строительные работы ФОКа открытого типа на территории гимназии №3 (проведение работ – 9400,08 тыс.руб, приобретение оборудования из бюджетов различных уровней – 14248,0 тыс.руб.

 **В 2021 году планируется**

 обустройство 1-ой спортивной площадки на базе общеобразовательной школы № 11 (3157,0 тыс.руб.), а также 9 спортзалов: школы № 6,8,20,29,21,64,65,66,67 (обл бюджет – 30 млн руб, городской - 1 млн 578,9 тыс.руб)

оборудование 7-ми спортивных площадок в ДОУ: № 179,87, 22,191,162,150,70,194 ( обл бюджет- 7млн 700 тыс.руб ; городской – 405 тыс 263 руб .)